Projet FLOTTE — Rapport journalier

Monday 03 February 2025

Équipe : KOUAKOU EBOUHO (Scrum Master) · KONAN OCEANE (Product Owner) · YOBOUKOI DIVINE · DJEDJE ESTHER

Réalisations du jour

Mise en place de la barre latérale (sidebar) sticky : la sidebar reste fixe lors du défilement (position: sticky dans styles.css).

Tests sur les pages tableau de bord, parc et chiffre d'affaires.

Revue de la palette de couleurs (variables CSS) pour améliorer le contraste et l'accessibilité.

KONAN OCEANE a validé les maquettes couleurs.

YOBOUKOI DIVINE a implémenté le CSS sidebar et les variables ; DJEDJE ESTHER a documenté les changements et préparé la liste des couleurs pour le select véhicule.

Répartition des tâches

KOUAKOU EBOUHO : revue de code et vérification du comportement sticky sur plusieurs écrans.

KONAN OCEANE : validation des couleurs et critères pour le select couleur.

YOBOUKOI DIVINE : finalisation CSS, correction du dépassement sur mobile.

DJEDJE ESTHER : liste des couleurs (Blanc, Noir, Gris, Bleu, Rouge, Argent, Vert, Beige, etc.) pour le paramétrage.

Améliorations et remarques

Correction : sur une résolution intermédiaire, la sidebar provoquait un scroll horizontal ; ajout de min-width: 0 sur .main et overflow sur .content.

Les couleurs sont désormais plus lisibles sur fond clair.

Prévision du lendemain

Implémenter la couleur de voiture en select : paramétrage ou liste fixe, mise à jour du formulaire véhicule et des vues associées.