Projet FLOTTE - Rapport journalier

Mercredi 04 Fevrier 2026

Équipe : KOUAKOU EBOUHO (Scrum Master) · KONAN OCEANE (Product Owner) · YOBOUKOI DIVINE · DJEDJE ESTHER

Réalisations du jour

Mise en place du champ couleur en liste déroulante pour les véhicules.

Choix retenu : paramétrage (table CouleurVehicule ou liste fixe) ; les champs couleur extérieure et intérieure utilisent désormais un Select avec options prédéfinies.

KOUAKOU EBOUHO a ajouté le paramétrage des couleurs et modifié VehiculeForm.

YOBOUKOI DIVINE a mis à jour le template vehicule_form.html et les vues ; KONAN OCEANE a validé la liste des couleurs et l'ergonomie.

Répartition des tâches

KOUAKOU EBOUHO : modèle/paramétrage couleurs, formulaire Django.

KONAN OCEANE : recette et validation.

YOBOUKOI DIVINE : templates et tests manuels.

DJEDJE ESTHER : mise à jour des écrans détail véhicule pour un affichage cohérent.

Améliorations et remarques

Aucune régression sur les véhicules existants : les anciennes valeurs en texte libre restent affichées ; les nouveaux enregistrements utilisent le select.

Possibilité d'ajouter une entrée « Autre » avec champ texte optionnel ultérieurement.

Prévision du lendemain

Attaquer le premier axe métier : charges d'importation (fret, dédouanement, frais transitaire, coût total). Conception du modèle et des écrans.