Projet FLOTTE - Rapport journalier

Jeudi 05 Fevrier 2025

Équipe : KOUAKOU EBOUHO (Scrum Master) · KONAN OCEANE (Product Owner) · YOBOUKOI DIVINE · DJEDJE ESTHER

Réalisations du jour

Conception et implémentation de la gestion détaillée des coûts d'importation.

Nouveau modèle lié au véhicule avec : fret (transport international), frais de dédouanement, frais de service du transitaire, coût total (calcul automatique ou saisie manuelle).

Formulaire et vues liste/détail créés.

DJEDJE ESTHER et YOBOUKOI DIVINE ont développé le modèle, la migration, les vues et le formulaire ; KONAN OCEANE a rédigé les libellés et validé les calculs ; KOUAKOU EBOUHO a supervisé l'intégration et les permissions.

Répartition des tâches

KOUAKOU EBOUHO : permissions, URLs, intégration au menu Import.

KONAN OCEANE : rédaction des labels et validation.

YOBOUKOI DIVINE : modèles et formulaires.

DJEDJE ESTHER : vues, templates et affichage sur la fiche véhicule.

Améliorations et remarques

Correction : arrondi des montants en FCFA (entiers) pour éviter les décimales sur le coût total.

Le coût total peut être recalculé à la volée ou figé selon besoin métier.

Prévision du lendemain

Enchaîner sur les pièces ou parties de véhicules importées : modèle, quantités, coûts et association aux véhicules.