Projet FLOTTE - Rapport journalier

Samedi 07 Fevrier 2026

Équipe : KOUAKOU EBOUHO (Scrum Master) · KONAN OCEANE (Product Owner) · YOBOUKOI DIVINE · DJEDJE ESTHER

Réalisations du jour

Évolution du module location : ajout des champs coût de location et frais annexes (assurance, entretien, carburant, etc.) sur le modèle Location.

Formulaire de location mis à jour.

Début de la conception des contraventions : modèle avec montant, date, lieu, lien à la location, pénalité éventuelle.

KONAN OCEANE a précisé les règles métier ; YOBOUKOI DIVINE et DJEDJE ESTHER ont implémenté les champs location et le squelette du modèle contravention ; KOUAKOU EBOUHO a animé le point technique et vérifié la cohérence avec le CA.

Répartition des tâches

KOUAKOU EBOUHO : coordination et cohérence CA.

KONAN OCEANE : règles métier et critères d'acceptation.

YOBOUKOI DIVINE : modèle Location étendu, formulaire.

DJEDJE ESTHER : modèle Contravention, liaison à Location.

Améliorations et remarques

Les frais annexes sont saisis en FCFA.

Le coût total de la location (loyer + frais + pénalités) sera finalisé le lendemain.

Prévision du lendemain

Finaliser contraventions : enregistrement des amendes, pénalités sur la facture de location, calcul du coût total et affichage sur la fiche location.