Projet FLOTTE - Rapport journalier

Dimanche 08 Fevrier 2026

Équipe : KOUAKOU EBOUHO (Scrum Master) · KONAN OCEANE (Product Owner) · YOBOUKOI DIVINE · DJEDJE ESTHER

Réalisations du jour

Finalisation de la gestion des contraventions : enregistrement des amendes (montant, date, référence, lien à la location).

Ajout des pénalités liées à la facture de location ; calcul du coût total : loyer + frais annexes + pénalités/contraventions.

Affichage du coût total sur la fiche location et dans la liste ; formulaires et vues de saisie des contraventions depuis la fiche location.

Toute l'équipe a participé : KOUAKOU EBOUHO (intégration, tests), KONAN OCEANE (recette), YOBOUKOI DIVINE et DJEDJE ESTHER (développement des vues et calculs).

Répartition des tâches

KOUAKOU EBOUHO : calcul coût total, tests de bout en bout.

KONAN OCEANE : validation fonctionnelle.

YOBOUKOI DIVINE : formulaire contravention, affichage.

DJEDJE ESTHER : agrégation des montants et mise à jour du détail location.

Améliorations et remarques

Correction : prise en compte des locations sans frais annexes ni contraventions (valeurs nulles = 0).

Le coût total est recalculé à chaque affichage à partir des données liées.

Prévision du lendemain

Recette globale, corrections mineures éventuelles, synthèse de la semaine et rapport final. Préparation de la livraison des quatre axes.