Projet FLOTTE — Rapport journalier

Sunday 02 February 2025

Équipe : KOUAKOU EBOUHO (Scrum Master) · KONAN OCEANE (Product Owner) · YOBOUKOI DIVINE · DJEDJE ESTHER

Réalisations du jour

Réunion de démarrage de la semaine d'amélioration.

Analyse des quatre axes prioritaires : interface utilisateur, charges d'importation, pièces importées, location avec contraventions.

KOUAKOU EBOUHO (Scrum Master) a animé la réunion et réparti les rôles.

KONAN OCEANE (Product Owner) a formalisé le backlog et les critères d'acceptation.

YOBOUKOI DIVINE et DJEDJE ESTHER ont analysé le code existant (modèles Vehicule, Location, ImportDemarche, templates, styles) et rédigé les spécifications détaillées.

Répartition des tâches

KOUAKOU EBOUHO : animation quotidienne, suivi du tableau de bord, déblocage.

KONAN OCEANE : priorisation et validation des livrables.

YOBOUKOI DIVINE : évolutions UI (sidebar, couleurs) et participation charges d'import.

DJEDJE ESTHER : spécifications pièces importées et location (frais, contraventions), puis implémentation.

Améliorations et remarques

État actuel : l'application gère déjà le parc véhicules, les démarches d'import (sans coûts détaillés), les locations (loyer, km, CT, assurance) mais sans coût global ni contraventions.

Les couleurs véhicule sont en champs texte libres ; la sidebar n'est pas sticky.

Aucune erreur bloquante signalée.

Prévision du lendemain

Démarrer l'implémentation UI : sidebar sticky (CSS), revue des couleurs, préparation du paramétrage des couleurs véhicule en liste déroulante.